公告11：

河南能源“揭榜挂帅”科技项目榜单公告

一、榜单名称

项目名称：焦作矿区电网源网荷储一体化关键技术研究与应用

注：《关于下达河南能源集团2024年科技研发项目计划的通知》（豫能办〔2024〕95号）、项目编号2023-17-1。

二、需求目标

1.围绕增量配电业务试点，从全局出发，对焦作矿区电网进行总体规划，优化整合矿区电网内电源侧、用户侧、电网侧资源，合理配置储能设施，促进资源要素高效配置。提升清洁能源利用水平和配电网运行效率，有效降低企业综合用能成本，构建新型电力系统，助推企业降本增效高质量发展。

2.针对高比例新能源接入对电力系统安全稳定运行带来的影响，从新能源资源数值模拟与功率预测、并网安全稳定性策略、智能优化调度等方面进行研究，提高分布式光伏接入电网承载能力提升灵活调节能力，实现新能源可靠发电与安全并网，保证焦煤电网安全、平稳、经济运行。

3.针对焦作矿区电网特征，开展焦作矿区虚拟电厂关键技术研究，利用虚拟电厂的资源整合能力，协助完成复杂跨空间的广域源网荷储中可调节负荷、储能和分布式电源等多种资源聚合，对区域内资源一体化运营，提高增量配电网自我平衡能力及能源清洁生产和就近消纳，实现自主协调优化控制，优化系统整体运行成本。

4.借助测算系统的手段，测算不同情景下项目收益，研究如何提高一体化项目整体效率，保证源网荷储一体化项目可持续发展。

三、考核指标

1.制定焦作矿区电网源网荷储一体化总体规划，指导焦作矿区电网源网荷储一体化建设，形成1套焦作矿区电网源网荷储一体化规划报告。

2.构建1套新型电力系统智能调度平台（包含稳定控制系统及智能调控系统）。在大量新能源接入情境下，对新能源接入焦煤电网承载力进行评估。以一座有光伏接入的变电站及光伏站为试点，研究稳定控制策略，研发新能源并网安全稳定技术，实现新能源可靠发电与安全并网。同时利用虚拟电厂研发智能调控技术，实现多种资源聚合的自主协调优化控制，提高一体化项目整体效率，最终实现目前焦煤电网16-24万kWh的负荷稳定控制，并形成远期（未来两年）负荷增长稳控策略。

3.形成1套《焦作矿区电网源网荷储一体化关键技术与应用》项目研究报告，并申报省部级以上科技进步奖。

4.电网源网荷储一体化技术方面实用新型专利申请不少于2项、核心期刊论文发表不少于3篇。

5.研究成果经第三方鉴定，达到国际先进水平。

四、实施期限

2025年12月底之前。

五、榜单限额

委外研究费用不超过600万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在与本项目相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合集团公司发展领域和优势产业发展的要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4.挂帅者应保证在项目实施期间的工作时间和工作量，原则在焦煤公司内部同时承担项目数量不超过2项。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为焦作煤业(集团)有限责任公司。

2.论文：第一作者为焦作煤业(集团)有限责任公司相关人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为焦作煤业(集团)有限责任公司，完成人员名次可协商确定。

4.本项目中知识产权以后所产生的利益均归属焦作煤业(集团)有限责任公司。

八、预期成果

1.形成1套焦作矿区电网源网荷储一体化规划报告。

2.建设1套新型电力系统智能调度平台。

3.形成1套《焦作矿区电网源网荷储一体化关键技术与应用》项目研究报告，并申报省部级以上科技进步奖。

4.电网源网荷储一体化技术方面实用新型专利申请不少于2项、核心期刊论文发表不少于3篇。

九、应用场景

在焦煤电网内，实现一体化运营。