公告12：

河南能源“揭榜挂帅”科技项目榜单公告

一、榜单名称

项目名称：基于双碳目标下煤矿能源系统多元互补梯级利用关键技术研究与工程应用

注：《关于下达河南能源集团2024年科技研发项目计划的通知》（豫能办〔2024〕95号），独立课题（2024-21）。

二、需求目标

1.研究双碳目标下永煤公司煤矿（永城本部5对矿井）能源利用（包括能源结构、能源流向、能源分布、能源利用率等）、节能减排现状。

2.研究永煤公司煤矿（永城本部5对矿井）能源管理状况，分析煤矿用能水平和碳排放水平，从煤炭全生命周期视角构建碳排放核算体系，以评估或预测模拟煤矿在不同时期、不同阶段的温室气体排放量。

3.研究能源系统多元互补梯级利用的关键技术。针对典型用能系统、典型用能设备等，研究电动机永磁化改造、智慧排水、瓦斯发电、余热利用、矿井热害治理、光伏发电及储能、矿井水井下复用等关键技术，降低能源消耗，改善生产条件，减少温室气体排放。

4.分析煤矿能源系统多变负荷分类管理及动态控制关联因素，构建陈四楼煤矿能源系统多元互补梯级利用管理系统，实现能源系统智能优化配置。

5.根据国家双碳目标相关政策及上述研究成果，制定永煤公司煤矿（永城本部5对矿井）能源系统多元互补梯级利用规划，推动永煤集团能源如期实现“双碳”目标，为同类型煤矿绿色、安全、智能开采提供借鉴。

三、考核指标

1.构建永煤公司本部矿井碳排放核算体系，完成永煤公司本部煤矿能源利用和碳排放分析报告。

2.完成永煤公司本部矿井能源系统多元互补梯级利用技术实施方案，形成永煤公司本部煤矿能源系统多元互补梯级利用技术。

3.完成永煤公司本部矿井典型用能设备进行节能监测，形成节能监测报告，通过能源系统多元互补梯级利用技术研究，典型用能设备效率提高3%～5%，典型用能工序能源消耗降低3%～5%。

4.开发陈四楼煤矿节能管理系统1套，具备能源之间的互补与替代功能，有效转换成永煤公司本部其他矿井节能管理系统，促进永煤公司本部矿井全方位绿色低碳信息化管理模式。

5.能源系统多元互补梯级利用技术相关的发明专利申请不少于1件，实用新型专利不少于2件，软件著作权2项，核心期刊论文不少于2篇。

6.研究成果经第三方鉴定，达到国内领先及以上水平，科研成果发到省级科技进步三等奖、市厅级科技进步一等奖。

四、实施期限

不超过一年。

五、榜单限额

委外合作研发费用预算不高于90万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合集团公司发展领域和优势产业发展的要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4.揭榜方应保证在项目实施期间的工作时间和工作量，原则在永煤公司内部同时承担项目数量不超过2项。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：归属河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿所有。

2.论文：第一作者为河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿相关人员2篇（其他作者为揭榜方相关人员）。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿，完成人员名次协商确定。

八 、预期成果

1.形成《基于双碳目标下煤矿能源系统多元互补梯级利用关键技术研究与工程应用》项目研究报告，共计10份；

2.开发陈四楼煤矿节能管理系统软件1套；

3.典型用能设备节能监测报告10份；

4.发明专利1件；

5.实用新型专利2件；

6.软件著作权2项；

7.核心期刊论文2篇（以录稿通知书为准）。

九、应用场景

适用于永煤公司所属煤矿应用。