公告13：

河南能源“揭榜挂帅”科技项目榜单公告内容

一、榜单名称

项目名称：鹤煤六矿地质动力环境评价与煤与瓦斯突出防治技术研究

注：该项目为补增计划项目（豫能办〔2024〕201号），项目编号：子课题（2024-40）。

二、需求目标

1.确定矿井地质动力环境类型，明确地质动力环境对煤与瓦斯突出的控制作用。

2.确定井田地应力分布规律和能量特征，阐明应力和能量对煤与瓦斯突出的控制作用。

3.确定煤岩动力系统对煤与瓦斯突出的影响与控制作用，建立矿井煤与瓦斯突出防治技术体系。

三、考核指标

1.划分矿井地质动力环境类型，确定区域构造和地应力等地质动力条件对煤与瓦斯突出的控制作用。

2.建立煤岩动力系统，确定动力系统影响尺度和系统能量特征对煤与瓦斯突出的控制作用。

3.应用体积式钻孔应变仪进行煤岩体应力监测，确定煤岩体应力特征对煤与瓦斯突出的控制作用。

4.研发上覆岩层卸压目标层的断顶爆破卸压技术方法和工艺参数，优化矿井煤与瓦斯突出防治技术体系。

5.发表防治煤与瓦斯突出专业期刊论文3篇，申请防治煤与瓦斯突出行业发明专利2项。

6.项目完成后经过第三方鉴定达到国内先进水平，申报河南能源科技进步奖一等奖。

四、实施期限

2025年12月之前。

五、榜单限额

委外研究费用不超过225万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，或在类似技术方面有重大突破，取得了一定的知识产权，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合集团公司发展领域和优势产业发展的要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

- 七、知识产权归属及利益分配

1.专著或软著：第一完成单位为鹤煤六矿。

2.论文：第一作者为鹤煤六煤矿相关人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为鹤煤六矿，完成人员名次协商确定。

4.本项目产生利益均归属鹤煤六矿。

八、预期成果

1.形成一套适宜于鹤煤六矿的矿井煤与瓦斯突出防治技术体系，提交项目研究报告8份。

2.发表防治煤与瓦斯突出专业期刊论文3篇，申请防治煤与瓦斯突出行业发明专利2项。

九、应用场景

突出矿井地质环境复杂、应力集中、原始压力较大地区的防治煤与瓦斯突出的场景。