公告7：

河南能源“揭榜挂帅”科技项目榜单公告

一、榜单名称

项目名称：永夏矿区二2煤层瓦斯地质规律与瓦斯抽采工程部署研究及应用

项目计划文件：《关于下达河南能源集团2024年科技研发项目计划的通知》（豫能办〔2024〕95号），列属：子课题（2024-06-1）。

二、需求目标

1.研究城郊煤矿瓦斯地质赋存规律，包括以下内容：

（1）通过开展矿井煤层地质条件分析、进行现场测试、数值模拟等，弄清煤层瓦斯赋存的主要影响因素（包括但不限于埋深、构造、围岩性质（泥岩盖层、裂隙发育）、煤层厚度、煤层夹矸、水文地质条件等因素）；

（2）根据瓦斯赋存规律精细划分瓦斯地质单元，每个瓦斯地质单元要确定瓦斯赋存主控因素，并对煤层突出危险性进行科学研判评估分区；

（3）根据瓦斯地质单元分区情况提出针对性瓦斯治理技术方案，指导矿井瓦斯精准治理；

（4）各瓦斯地质单元煤体的瓦斯吸附与解吸规律、煤体气体组分一般规律，为瓦斯抽采提供理论指导和基础数据。

2.通过对矿井煤层地质条件分析，弄清煤层瓦斯赋存的主要影响因素，掌握瓦斯赋存规律，精细划分瓦斯地质单元，对煤层突出危险性进行科学研判评估并合理分区，提出针对性瓦斯治理技术方案，为矿井精准有效的开展瓦斯治理提供基础保障。

（1）研究开发方法。依据矿井现有瓦斯和地质资料，采用资料整理统计分析、现场参数测定、室内试验及数值模拟分析、理论分析及现场对比验证的研究开发方法。

（2）资料整理统计分析。系统收集整理矿区、矿井地质构造和瓦斯地质相关资料，了解矿区和矿井地质构造发育特征、区域构造演化特征和瓦斯赋存特征；在矿井现有生产区域内，对相关巷道内构造和构造煤发育特征进行观测和分析，根据分析设计采样地点。

（3）现场参数测定。根据分析设计的采样地点，进行井下采样及相关测试。

（4）室内试验及数值模拟分析。通过煤体坚固性系数和瓦斯放散初速度室内测试，获得煤体结构相关数据；通过瓦斯吸附-解吸试验，获得煤层瓦斯吸附、解吸参数；运用数值模拟软件，分析构造物理环境对瓦斯赋存的影响。

（5）运用构造地质学、瓦斯地质学、构造物理学和计算机科学等相关学科的理论和方法，分析矿井地质构造发育及演化特征、瓦斯赋存特征、矿井构造物理特征和煤与瓦斯突出特征，精细划分瓦斯地质单元，对煤层突出危险性进行科学研判评估并合理分区，提出针对性瓦斯治理技术方案。

三、考核指标

1.得出城郊煤矿井田瓦斯赋存规律及主控因素。

2.精细圈画出城郊煤矿瓦斯地质单元并对煤层突出危险性进行科学研判评估分区。

3.得出城郊煤矿不同瓦斯地质单元内煤体瓦斯吸附与解吸规律、煤体内气体组分一般规律。

4.针对城郊煤矿不同瓦斯地质单元给出科学合理的瓦斯防治技术方案或技术路线。

四、实施期限

实施期限为一年，以实际签订合同日期为起始时间。

五、榜单限额

委外研究费用不超过110万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方应具备的基本条件

（1）揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；近五年内应承担过国家和省、行业内重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

（2）揭榜挂帅者作为研发团队带头人，应在学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

（3）揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

2.签订技术合同。发榜方与中榜方签订技术合同，双方签字盖章后生效。发榜方项目承担单位与中榜方要按照国家相关法律法规规定，在技术合同中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷，并到集团公司科技管理部门备案。

3.其他要求

（1）中榜方挂帅者应按发榜项目要求编制计划任务书，制定“里程碑”式阶段成果节点，加快实施。发榜方对目标进展、阶段任务完成情况进行督导，根据“里程碑”节点进行考核检查，达到节点要求的可继续进行下一阶段工作，达不到要求的要责令限期完成或终止技术合同。

（2）“揭榜挂帅”科技项目经费根据技术合同(或技术协议)的约定结合项目进展情况分批支付。

（3）“揭榜挂帅”科技项目进展情况实行定期报告制度，负责人每月向项目单位汇报项目进展情况，同时报永煤公司科技管理部门备案。

（4）“揭榜挂帅”科技项目实施过程中，如出现研究内容更改、研究目标调整、关键技术方案变更、合作团队挂帅者变更、不可抗拒因素等对项目执行产生重大影响的情况，中榜方应及时向项目单位和永煤公司科技管理部门申请变更审批。

（5）中榜方项目完成后，应及时提交结题验收申请，编制项目研究报告，提交结题验收材料。永煤公司收到验收申请后，对验收材料进行形式内容审查，符合要求后会同项目单位组织进行结题验收。

（6）揭榜后中榜方15天内提供项目整体设计方案图纸，45天内提供配套生产图纸。除不可抗拒因素外，中榜方未按计划任务书时间节点推进的，未按技术合同约定期限完成科技项目的，最终交付成果技术难题解决效果不显著的，依据技术合同规定由中榜方承担所造成损失，并且三年内不得参与永煤公司其他科技项目研发。

（7）中榜方有下列情形之一的，终止技术合同，造成损失的应依技术合同规定办理：①无法按照约定继续开展项目合作的；②挂帅者出现不诚信情况的；③研发团队自行解散的。

七、知识产权归属及利益分配

1.中文核心论文2篇（第一作者，永煤公司或城郊煤矿）。

2.申请发明专利2项。

八、预期成果

1.交付成果：项目总结报告必须通过永煤公司组织的验收，出具城郊煤矿瓦斯地质赋存规律研究报告，研究报告为5份。

2.发表中文核心论文2篇。

3.完成项目鉴定并申报行业协会、省部级及以上科技进步奖三等奖及以上。

九、应用场景

1.应用于指导城郊煤矿矿井采区瓦斯防治方案和技术路线的制定提供基础数据支撑。

2.为城郊煤矿矿井采区或区段区域预测提供理论基础，尤其是为新采区底板区域预测巷道位置、层位选择提供依据。

3.应用于城郊煤矿瓦斯抽采技术选择，特别是为“高浓度、持久抽”工艺、方法的应用效果分析提供基础数据。

4.用于城郊煤矿瓦斯防治、地质等技术人员和管理人员培训教育。