公告9：

河南能源“揭榜挂帅”科技项目榜单公告

一、榜单名称

项目名称：鹤煤九矿顶板水平井分段压裂高效抽采辅助消突试验

注：《关于下达河南能源集团2024年科技研发项目计划的通知》（豫能办〔2024〕95号）、项目编号2024-07-1。

二、需求目标：

1.整理、分析水平井试验数据及相关资料，总结研究鹤煤九矿地面平行多分支水平井钻完井工艺技术、井眼轨迹精准控制技术，水平段玻璃钢筛管（双层管柱筛管）植入工艺技术，电潜螺杆泵配套智能化排采工艺技术。

2.探索适合鹤煤九矿乃至具有同类条件矿井的瓦斯抽采综合治理工艺技术体系及抽采消突潜力。

3.通过分析煤储层地质条件、煤储层物性特征及掏煤量、产气量数据，评价鹤煤九矿区域煤层卸压増透及抽采潜力，预测瓦斯综合抽采的治理效果。

三、考核指标：

1.根据鹤煤九矿矿井开采规划、矿井瓦斯状况及煤储层特征，设计1口地面L型顶板水平井进行试验工程的实施（水平段预计846m），项目完成钻井、录井、取芯、采样测试、试井、测井、套管完井、泵送桥塞分簇射孔+分段压裂和生产抽采工程。

2.通过地面抽采使实验区域实现超前卸压预抽煤层瓦斯，降低控制范围内瓦斯含量和瓦斯压力，作为试验项目，通过工程实施促使控制范围内煤体增透卸压，增加瓦斯抽采量，减少井下打钻喷孔等动力现象及瓦斯超限次数，阶梯降突或弱突，提高瓦斯治理效率，探索新的途径和思路。通过地面抽采使试验区域力争实现产气不低于2000方/天，

3.发表地面瓦斯抽采专业期刊论文3篇，申请地面抽采行业专利2项。

4.项目完成后经第三方鉴定达到国内先进水平，申报河南能源科技进步奖一等奖。

四、实施期限：

实施期限不超过2年。

- 榜单限额：

委外研究费用不超过80万元。

- 揭榜方条件：

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，或在类似技术方面有重大突破，取得了一定的知识产权，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合集团公司发展领域和优势产业发展的要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

- 知识产权归属及利益分配

1.专著或软著：第一完成单位为鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿。

2.论文：第一作者为鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿相关人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿，完成人员名次协商确定。

4.本项目产生利益均归属鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿。

- 预期成果

1.形成一套适宜于鹤煤九矿的地面顶板水平井分段压裂高效抽采辅助消突技术体系，提交项目研究报告8份。

2.发表地面瓦斯抽采专业期刊论文3篇，申请地面抽采行业专利2项。

九、应用场景

突出矿井埋深大、原始压力较大地区的超前卸压增透的场景。