焦煤公司“揭榜挂帅”科技项目榜单公告

内容

一、榜单名称

项目名称：赵固一矿复杂断层组致灾机理与水害防治技术研究

项目编号：2024-40

注：《关于赵固一矿增补科研项目及资金的批复》（焦煤公司办字〔2024〕315号）

二、需求目标

赵固一矿北翼轨道、胶带运输改造巷煤层底板灰岩含水层水压高、富水性强，且北翼轨道、胶带运输改造巷需穿过F16、DF46、DF99三条落差大于20m的断层，巷道掘进期间存在底板突水危险性。为保证巷道掘进安全，亟需开展本项目，主要研究内容包括：

1.收集矿井地质水文地质资料，分析北翼轨道、胶带运输改造巷水文地质条件，建立北翼轨道、胶带运输改造巷含断层围岩地质力学模型。

2.模拟巷道掘进过程中围岩应力场、渗流场变化及其变形破坏过程，揭示巷道底板复杂断层组的突水致灾机理。

3.根据掘进工作面的水文地质条件、底板断层的突水机理及井上、下超前探放水资料，分析北翼轨道、胶带运输掘

进受到的水害威胁，提出合理的底板水害探查与治理技术。

4.总结分析地面区域水害治理技术、井下超前水害探查治理技术的治理效果，形成巷道掘进过断层配套水害防治技术。

三、考核指标

1.建立符合实际条件的巷道过断层巷道围岩仿真模型；

2 阐明掘进过程中的复杂断层组突水致灾机理；

3.形成科学合理的巷道掘进过断层配套水害防治技术。四、实施期限

实施期限为不超过两年。

五、榜单限额

委外研究费用不超过60万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合焦煤公司发展领域和优势产业发展的要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4.揭榜方应保证在项目实施期间的工作时间和工作量，原则在焦煤公司内部同时承担项目数量不超过2项。

七、预期成果

1.提交《赵固一矿复杂断层组致灾机理与水害防治技术研究》报告；

2.发表核心期刊论文不少于2篇或取得实用新型专利不少于2项或发明专利不少于1项；

3.研究成果经第三方鉴定，达到国内领先及以上水平。

八、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司；

2.论文：第一作者为焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司相关人员；

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司，完成人员名次可协商确定。

4.本项目产生利益均归属焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司。

九、应用场景

北翼轨道、胶带运输改造巷类似巷道掘进防治水工程。