义煤公司“揭榜挂帅”科技项目榜单公告内容

一、榜单名称

项目名称：煤矿瓦斯抽采与综合利用智能调控系统研究与应用

注：《关于下达义煤公司2025年科技项目计划的通知》（义煤发〔2025〕96号），项目编号：YMCXY202506-TF2。

二、需求目标

1.完成升级煤矿地面抽采系统负压智能调节工艺，依托智能调节关键参数的智能传感器技术，实现参数采集上传、分析控制一体化的智能调节工艺。

2.完成抽放泵变频功能升级，系统配气管路、真空泵进水管路调节阀升级改造。

3.研制矿用瓦斯抽放管道自动放水排渣清理装置，实现装置运行状态监控、故障报警、远程控制、历史记录存储等功能。

4.形成集成瓦斯抽采泵状态监控、抽采管路瓦斯参数监控、抽采管路放水排渣状态监控、瓦斯抽采系统智能控制的煤矿瓦斯抽采与综合利用智能调控系统，有效减少运行维护人员数量及人员巡检频次。

三、考核指标

1.2025年05月—2025年06月

（1）对现有抽采系统进行现状评估，包括调研设备类型、性能参数、布局及运行状况，分析负压控制存在的问题并收集整理历史运行数据。

（2）编制现状调研报告，制定项目实施方案。

2.2025年07月—2025年08月

- 完成升级煤矿地面抽采系统负压智能调节工艺。

- 完成抽放泵变频功能升级，系统配气管路、真空泵进水管路调节阀升级改造。

- 研制矿用瓦斯抽放管道自动放水排渣清理装置，并井下应用。

- 形成集成瓦斯抽采泵状态监控、抽采管路瓦斯参数监控、抽采管路放水排渣状态监控、瓦斯抽采系统智能控制的煤矿瓦斯抽采与综合利用智能调控系统。

3.2025年09月—2025年11月

完成现场安装、运行，收集运行数据，对系统、产品迭代升级。

4.2025年12月

项目验收、知识产权申请、项目应用推广。

- 实施期限

实施期限不超过1年。

- 榜单限额

委外研究费用不超过120万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合公司发展领域、优势产业发展以及本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4．揭榜方具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能够提供长期可持续的跟踪维护及技术支持，协助发榜方完成技术应用落地实施。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

2.论文：第一作者为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位，完成人员名次可协商确定。

4.本项目中的知识产权以后所产生的利益均归属义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

八、预期成果

1.完成煤矿地面抽采系统负压智能调节工艺升级。

2.建成瓦斯抽采系统智能控制的煤矿瓦斯抽采与综合利用智能调控系统，有效减少运行维护人员数量及人员巡检频次。

3.研制成配套矿用瓦斯抽放管道智能感知放水排渣清理装置。

4.发表项目相关期刊论文2篇以上。

5.申请发明专利1项或取得实用新型专利（软件著作权）1-2项

6.第三方鉴定报告1份，成果鉴定达到国内领先及以上水平。

九、应用场景

本项目的实施预期将通过智能调控系统对瓦斯抽采的精准控制及实时监测关键参数，能有效降低瓦斯事故风险，为煤矿工人创造安全工作环境，保障生命安全，减少人员伤亡和家庭痛苦，维护社会稳定和谐。项目采用的先进技术和创新理念将为煤炭行业树立标杆，推动行业技术升级换代，提高整体技术水平和竞争力。同时，对煤矿瓦斯的高效抽采和综合利用，转化为电能等清洁能源，符合国家可持续发展战略，为其他资源综合利用提供示范，推动资源综合利用技术发展，还减少了瓦斯直接排放造成的环境污染，改善空气质量、保护生态环境。此外，项目实施涉及多个领域，将带动传感器制造、自动化控制设备、软件研发等相关产业发展，创造更多就业机会，促进经济稳定增长。