义煤公司“揭榜挂帅”科技项目榜单公告内容

一、榜单名称

项目名称：二2煤层保护层底板定向长钻孔高效抽采二1煤层卸压瓦斯技术研究

注：《关于下达义煤公司2025年科技项目计划的通知》（义煤发〔2025〕96号），项目编号：YMCXY202509-TF5。

二、需求目标

1．二2煤层保护层工作面回采期间底板应力演化、裂隙发育和瓦斯运移规律，获取瓦斯富集区域及其相关参数。

2．考察保护层开采期间，“上三带”和“下三带”变化规律，制定合理底板定向长钻孔施工层位及相关技术参数。

3．考察底板定向长钻孔施工工艺、技术难题，分析塌孔埋钻、钻孔偏移等问题的主控因素，提出应对措施。

4．考察底板定向长钻孔抽采量、浓度、流量和抽采曲线等抽采参数动态变化特征，研究采动卸压抽采影响范围，确定抽采半径。

5．从预抽率、残存瓦斯含量（压力）、钻孔变形量等参数方面，现场跟踪考察底板定向长钻孔瓦斯抽采效果和煤层卸压消突效果，考察卸压角，明确底板定向长钻孔抽采二1煤层卸压瓦斯的有效性和适应性。

三、考核指标

1.2025年05月—2025年07月

（1）二2煤层保护层工作面回采期间底板应力演化、裂隙发育和瓦斯运移规律，获取瓦斯富集区域及其相关参数。

（2）考察保护层开采期间，“上三带”和“下三带”变化规律，制定合理底板定向长钻孔施工层位及相关技术参数。

（3）考察底板定向长钻孔施工工艺、技术难题，分析塌孔埋钻、钻孔偏移等问题的主控因素，提出应对措施。

2.2025年08月—2025年10月

（1）考察底板定向长钻孔抽采量、浓度、流量和抽采曲线等抽采参数动态变化特征，研究采动卸压抽采影响范围，确定抽采半径。

（2）从预抽率、残存瓦斯含量（压力）、钻孔变形量等参数方面，现场跟踪考察底板定向长钻孔瓦斯抽采效果和煤层卸压消突效果，考察卸压角，明确底板定向长钻孔抽采二1煤层卸压瓦斯的有效性和适应性。

3.2025年11月—2025年12月

课题总结。完成数据处理方法研究与成果解释并形成研究报告。

- 实施期限

实施期限不超过1年。

- 榜单限额

委外研究费用不超过80万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合公司发展领域、优势产业发展以及本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4．揭榜方具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能够提供长期可持续的跟踪维护及技术支持，协助发榜方完成技术应用落地实施。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

2.论文：第一作者为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位，完成人员名次可协商确定。

4.本项目中的知识产权以后所产生的利益均归属义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

八、预期成果

1.研发二2煤层保护层底板定向长钻孔高效抽采二1煤层卸压瓦斯技术，采用定向长钻孔抽采被保护层卸压瓦斯，同时拦截保护层开采期间被保护层工作面瓦斯涌入，替代底抽巷抽采被保护层卸压瓦斯技术，减少底抽巷瓦斯成本投入，降低卸压瓦斯抽采成本，提升卸压瓦斯抽采效率。明确底板定向长钻孔抽采二1煤层卸压瓦斯的有效性和适应性。

3.发表项目相关期刊论文2篇以上。

4.科技创新成果通过第三方鉴定。

九、应用场景

开展二2煤层保护层底板定向长钻孔高效抽采二1煤层卸压瓦斯技术研究，可减少底抽巷瓦斯成本投入，降低卸压瓦斯抽采成本，提升卸压瓦斯抽采效率。若试验成功将为本矿甚至集团公司保护层开采瓦斯治理提供借鉴，具有广阔的市场推广前景。