义煤公司“揭榜挂帅”科技项目榜单公告内容

一、榜单名称

项目名称：极复杂地质条件下TBM快速掘进透明地质保障技术研究

注：《关于下达义煤公司2025年科技项目计划的通知》（义煤发〔2025〕96号），项目编号：YMCXY202514-FS1。

二、需求目标

1.调研分析影响TBM快速掘进的地质因素。

2.制定符合实际的TBM快速掘进地质保障方案。

3.研究分析井上下多种勘探、治理等综合手段的工程资料，查清巷道掘进前方地质构造、岩层起伏、水文地质等条件，达到TBM快速掘进要求。

4.构建极复杂地质条件下TBM快速掘进透明地质保障技术体系，防止在TBM掘进过程中误揭煤、误揭构造、误揭含水层等引发事故，保障巷道安全高效掘进。

5.研发适合极复杂地质条件下TBM快速掘进透明地质综合探测技术和企业标准。

三、考核指标

1.合同签订后2个月内。

现场调研TBM掘进条件，分析TBM掘进地质影响因素，针对现场调研结果及地质影响因素，结合井地超前探查治理技术，形成TBM快速掘进透明地质保障技术方案。

2.合同签订后2-12个月。

开展现场试验和研究，对一个完整工作面超前探查地质保障工程数据进行收集和分析，对掘进前方进行预测预报，提出TBM掘进工程层位和方位优化建议，不断改进TBM快速掘进透明地质保障技术方案和关键技术。

3.合同签订后12-14个月。

项目总结。结合试验情况，总结分析并形成极复杂地质条件下TBM快速掘进透明地质保障技术研究报告。

4.合同签订后14-18个月。

项目技术查新及组织项目鉴定验收。完成项目研究报告1项，提交 10 份纸质文档及电子版文档1份。

- 实施期限

实施期限不超过1.5年。

- 榜单限额

委外研究费用不超过50万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合公司发展领域、优势产业发展以及本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4．揭榜方具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能够提供长期可持续的跟踪维护及技术支持，协助发榜方完成技术应用落地实施。

5．揭榜方有地质超前探查治理现场工程和研究经历的优先。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

2.论文：第一作者为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位，完成人员名次可协商确定。

4.本项目产生的新的知识产权以后所产生的利益均归属义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

八、预期成果

1.在科学研究及现场试验的基础上，形成适合极复杂条件下的TBM掘进地质保障技术体系，保障TBM快速掘进。

2.提交适合极复杂地质条件下TBM快速掘进透明地质综合探测技术和企业标准。

3.发表项目相关期刊论文2篇，其中不少于1篇核心期刊论文。

4.取得项目相关的专利不少于1项。

5.第三方鉴定报告1份，成果鉴定达到国内领先及以上水平，申报中国煤炭协会科技进步二等奖（或同级别）1项。

九、应用场景

项目研究开发将引入井上、下联合超前探、地面区域治理等技术和方法，推动在复杂地质条件下的TBM掘进过程中超前探测技术层面实现创新和升级。项目研究开发成功后，可推广到全国具有类似新安煤田地质条件区域的巷道掘进工程，可以将先进技术和管理经验分享给行业内的其他企业，起到技术引领和示范作用，顺应煤矿自动化、信息化、智能化的发展态势，密切结合矿井的工程需求，具有广阔的应用前景。