义煤公司“揭榜挂帅”科技项目榜单公告内容

一、榜单名称

项目名称：大埋深大跨度厚煤层高承压水采煤工作面底板破坏深度与水害精准治理研究

注：《关于下达义煤公司2025年科技项目计划的通知-义煤发〔2025〕96号），项目编号：YMCXY202515-FS2。

二、需求目标

1.分析煤层底板岩性结构特征。

2.研究底板采动裂隙发育规律、获取底板破坏深度数据。

3.开发基于底板采动破坏规律的底板水害精准治理技术。

三、考核指标

1.2025年8月至2025年9月

（1）收集矿井地质资料。

（2）开展现场调研，制定底板破坏深度测试实施方案。

（3）编制项目研究方案。

2.2025年10月至2026年4月

（1）开展底板采动破坏深度实测方案施工工作。

（2）开展不同工作面跨度采矿条件下底板采动破坏规律数值模拟研究。

3.2026年5月至2026年10月

（1）开展测试数据分析工作。

（2）进行技术经验总结，开发基于底板采动破坏规律的奥灰水害精准治理技术。

（3）提交项目研究报告，撰写论文。

（4）撰写项目鉴定材料，准备报奖工作。

- 实施期限

实施期限不超过1.5年。

- 榜单限额

委外研究费用不超过130万元。

六、揭榜方条件

1.揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；一般近五年内应承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。

2.揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。

3.揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合公司发展领域、优势产业发展以及本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。

4．揭榜方具有成果转化的技术支撑队伍与相关经验，能够提供长期可持续的跟踪维护及技术支持，协助发榜方完成技术应用落地实施。

七、知识产权归属及利益分配

1.专利或软著：第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

2.论文：第一作者为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位人员。

3.科技成果：鉴定成果的第一完成单位为义马煤业集团股份有限公司及其所属单位，完成人员名次可协商确定。

4.本项目中的知识产权以后所产生的利益均归属义马煤业集团股份有限公司及其所属单位。

八、预期成果

1.获取科学的底板采动破坏深度数据，揭示工作面宽度对底板采动破坏的影响规律。

2.开发基于底板采动破坏规律的底板水害精准治理技术。

3.撰写中文核心论文1篇、发明专利2项。

4.提交《大埋深大跨度厚煤层高承压水采煤工作面底板破坏深度与水害精准治理研究》及鉴定材料；

5.申报省部级二等奖或以上奖项1项。

九、应用场景

面对孟津煤矿大埋深、高水压、工作面长度大的未来采矿条件，煤层底板奥灰水害精准防控需要掌握底板采动破坏深度和奥灰水害区域治理层位的科学选择，项目研究成果对于未来采矿条件转变下的底板奥灰水害科学防控工作有重大指导意义。