永城煤电控股集团有限公司

产学研项目榜单发布公告

发 榜 人：永城煤电控股集团有限公司

项目单位：河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿

项目名称：深井大倾角超长俯采工作面安全开采及沿空留巷关键技术参数优化研究

2025年3月

目录

一、揭榜须知

二、项目技术要求

三、揭榜申请书及投榜书编制

四、投榜书递交

五、评榜选帅

六、中榜挂帅

七、签军令状

# 一、揭榜须知

| 项目 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 发榜项目名称：深井大倾角超长俯采工作面安全开采及沿空留巷关键技术参数优化研究 |
| 2 | 项目资金来源：项目单位自筹 |
| 3 | 研发费用：该项目的委外合作研发费用预算不高于89万元 |
| 4 | 榜单发布时间：2025年3月13日 |
| 5 | 揭榜方应具备的基本条件： （一）揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；承担过国家和省、行业重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。 （二）揭榜方挂帅者实行“谁有能力谁就揭榜挂帅”的原则。挂帅者作为研发团队带头人，无年龄、学历和职称要求，但应在相关学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对本学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。 （三）揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合集团公司发展领域和优势产业发展的要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。 |
| 6 | 揭榜投榜申请表2份，投榜书：7套。 |
| 7 | 揭榜文件递交截止时间：2025年3月20日24时00分（北京时间） |
| 8 | 评榜地点：河南省永城市新城区光明路中段永煤公司会议室（暂定） |
| 9 | 有关费用：揭榜人承担其投榜书编制与递交、评估等所涉及的一切费用。在任何情况下发榜人对上述费用均不承担任何责任和义务。 |
| 10 | 有关评估活动的文电请与下属地址联系： 发榜人：永城煤电控股集团有限公司 地址：河南省永城市新城区光明路中段永煤公司 联系人：黄思强 电话：0370-5192082 |

# 二、项目技术要求

（一）研发内容：

1. 大倾角超长俯采综采工作面覆岩运移规律及工作面四周应力分布演化特征研究

（1）大埋深对工作面覆岩运移及应力分布的影响分析；

（2）大倾角对工作面覆岩运移及应力分布的影响分析；

（3）基于岩层赋存情况，理论探究回采期间工作面周边应力场分布特点；

（4）模拟分析工作面回采期间周边应力场动态分布情况；

（5）根据矿井生产地质条件，综合分析工作面四周应力分布演化特征。

2. 大倾角超长俯采综采工作面顶板破断回转冒落特征研究

（1）270m超长综采工作面覆岩三带沉降影响分析并预估工作面三带分布范围；

（2）综合分析回采工作面煤壁垮落片帮主要成因，并提出相应解决技术方案。

3. 大倾角俯采工作面采空区窜矸防治

（1）大倾角俯采工作面采空区窜矸主要影响因素分析；

（2）基于工作面生产条件，提出相应工作面采空区窜矸防治措施。

4. 大倾角俯采工作面工作面涌水防治

（1）大倾角俯采工作面采空区涌水主要影响因素分析；

（2）基于工作面生产条件，提出相应工作面采空区涌水防治措施。

5. 下顺槽切顶卸压沿空留巷关键技术参数工艺优化

（1）基于沿空留巷巷道支护条件和施工工艺，分析下顺槽沿空留巷技术关键问题；

（2）提出沿空留巷巷道围岩强化支护技术，优化围岩控制技术参数，提高巷道顶板的整体性，提高沿空留巷的安全与效率。

（二）研发目标：

1. 通过研究大倾角超长俯采综采工作面四周应力分布及覆岩压力演化特征，优化下顺槽沿空留巷关键技术参数，改善现场切顶卸压围岩控制效果，提高巷道顶板的整体性，确保沿空留巷的安全性和效率，提升资源回收率和经济效益。

2.基于陈四楼煤矿综采工作面生产工艺及沿空留巷巷道支护条件进行分析，提出适合陈四楼煤矿工作面安全回采的关键技术，提高工作面回采安全性和回采效率。

3.交付成果：

（1）提交项目总结报告必须通过永煤公司组织的会议验收；

（2）研究报告10份。

4.知识产权：

（1）申请并授权发明专利1项、实用新型专利2项，专利第一完成人为发榜单位人员；

（2）核心期刊发表论文1篇，第一作者为发榜单位人员。

5.完成项目鉴定并申报市厅级以上科技奖

# 三、揭榜申请书及投榜书的编制

投榜申请表见附件1。

投榜书需包括但不限于以下内容：投榜方资格证明文件（包含营业执照或事业单位法人证书复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件）、资质条件、科研能力、挂帅者和科研团队实力、项目实施计划方案、项目费用预算等内容，编制形成一本完整材料，封皮加盖法人公章。法定代表人身份证明及授权委托书格式见附件2。

# 四、投榜书递交

（一）投榜书的密封和标记

投标人应将投榜书密封在不透明的包封内。

包封上需写明：

项目名称：深井大倾角超长俯采工作面安全开采及沿空留巷关键技术参数优化研究

投标人名称：（盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（二）投榜书递交截止时间

揭榜人须在规定的截止时间前将投榜书文件送达开标地点。投榜书有下列情形之一的，发榜人不予受理：（1）投榜书递交截止时间后送达的；（2）未按发榜公告要求提供材料的；（3）揭榜费用超过发榜公告费用的。

（三）评榜文件递交方式

揭榜人采用现场递交方式。

# 五、评榜选帅

（一）评榜时间：待定

（二）评榜程序：永煤集团科技管理部门组织有关专家对揭榜方申请表和投榜书进行评估，形成专家评估意见，选出拟挂帅者。

# 六、中榜挂帅

永煤集团科技管理部门将评估结果按程序进行报批，最终确定中榜方和挂帅者。

# 七、签军令状

发榜方与中榜方签订军令状（技术合同），双方签字盖章后生效。发榜方项目承担单位与中榜方要按照国家相关法律法规规定，在技术合同中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷，并到集团公司科技管理部门备案。

附件1

河南能源永煤公司揭榜投榜申请表

| 发榜项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜方单位名称 |  |  |  |  |  |
| 揭榜方科研 团队 力量 | 职责 | 姓名 | 出生年月 | 职务职称 | 研究专业方向 |
|  | 挂帅者 |  |  |  |  |
|  | 核心人员 |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |
| 揭榜方与项目 相关的科研优势 |  |  |  |  |  |
| 揭榜挂帅者承诺 |  | 本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。 揭榜挂帅者： 年 月 日 |  |  |  |
| 揭榜方单位意见 |  | 情况属实，同意申请。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2

法定代表人身份证明

兹证明         同志在我单位担任执行     职务，系我单位的法定代表人。

特此证明！

（盖章）

年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我         系                 的法定代表人，现授权委托       作为本单位的受托人，全权负责办理

项目的揭榜事宜，         作为代理人无转委托权，特此委托。

委  托  人：        （单位印章）

法定代表人：  （签字或手  签章）

受  托  人：

身份证号码：

日      期：    年      月    日